采购项目内容及商务要求
一、项目概述
将宜宾校区B14-B区留学生公寓333间房间的门锁更换为磁卡感应锁，对房卡权限进行统一管理。

★二、采购标的

	标的号
	标的名称
	工期

	1
	四川轻化工大学宜宾校区留学生公寓更换门锁
	自采购人发出开工通知之日起10日历天。本项目除人力不可抗拒因素外（如地震、战争等），工期不得延误，工期每延后一天，扣成交供应商人民币500元/天（人民币大写：伍佰元整/天）逾期违约金。延期超过15天，采购人有权无条件解除合同，并要求成交供应商赔偿因延误工期所造成的损失。


★三、项目要求

	1
	质量

要求
	按采购人提供的工程量清单和相关要求进行施工，达到或超过国家规范和相关质量要求。

	2
	材料

要求
	按要求供应施工材料，所有材料均达到采购人的使用要求及国家现行质检部门的质量要求。

	3
	服务

要求
	对工程项目的施工质量、工期及后期服务作出详细、完整的承诺，并提供工程管理人员的书面详细资料。

	4
	技术

参数
	材质:锌合金

颜色:黑色
配置锁体：根据门框配置

反锁功能：有

读卡时间：＜1秒

读卡距离：≤3厘米

电源供应：4节1.5V AA电池

续航时间：正常连续开启≥10000次左右

应急方式：USB安卓充电插口/机械钥匙

开门方式：刷卡或者机械钥匙

防盗功能：抗静电干扰、防特斯拉线圈开锁、低电报警、试错报警

卡片防盗系数：加密卡

安装数量:333套

安装要求:安装锁具，含开孔及损坏门的维修和更换
发卡机:一套

磁卡:700张

	6
	安全

责任
	在履行合同期间成交供应商所发生的安全事故均由成交供应商负责。

	7
	施工组织方案
	施工组织方案要求包括但不限于以下内容：施工方案与技术措施、安全保证措施及安全应急预案、质量保证措施、工期保证措施、资源配备计划、环保和文明施工措施等。

	8
	其他
	1.成交供应商做好施工场地内的设备、设施等成品保护，如有损坏由成交供应商负责修复。

2.供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。


★四、商务要求
1、合同签订：自成交通知书发出之日起7日内签订合同。

2、项目地点：四川轻化工大学宜宾校区内。

3、工期：自采购人发出开工通知之日起10日历天。本项目除人力不可抗拒因素外（如地震、战争等），工期不得延误，工期每延后一天，扣成交供应商人民币500元/天（人民币大写：伍佰元整/天）逾期违约金。延期超过15天，采购人有权无条件解除合同，并要求成交供应商赔偿因延误工期所造成的损失。
4、缺陷责任期：3年（自验收合格之日起计算）。
5、付款方式：供货及安装完毕，经采购人验收合格后十五个工作日内，且缴纳质保金后支付合同价款的100%。

6、项目质保期：验收合格通过之日起3年；质量保修范围：成交供应商本次实施所有内容。

7、售后服务响应时间（质保期内）：即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决24小时内到达现场。修复时间72小时内解决；如在72小时内无法修复，则采取应急措施，以确保工程的正常使用。

8、项目负责人（项目经理），安全管理人员：

项目负责人（项目经理）：具备二级及以上建造师；具备安全生产考核合格证书（B证）；注册专业：建筑工程。

安全管理人员：具备安全生产考核合格证书（C证）。

注：供应商需承诺以上人员为本公司员工，且必须派驻本项目现场，不得擅自更换。（单独提供承诺函，格式自拟）
9、履约保证金：

9.1履约保证金收取：成交通知书发出后，在与采购人签订合同前，成交供应商须向采购人缴纳合同总金额的5%作为合同履约保证金后方能与采购人签订合同。

9.2履约保证金交款方式：履约保证金应当以现金转账形式提交。

9.3履约保证金退还时间及方式：竣工验收合格后7个工作日内无息退还。

9.4履约保证金不予退还情形：未按合同要求完成履约。

履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。
10、质量保证金：

质保金金额：按合同金额的3%向采购人缴纳。

质保金交款方式：以银行转账方式缴纳。

质保金退还方式：银行转账无息退还。

质保金退还时间：在质保期结束后无质量问题7日内退还。

质保金不予退还情形：保修期内出现质量问题，质保金已扣除完。

逾期退还质保金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。

11、报价方式：总价包干合同。合同价包括拆除费、材料费(含锁具及电池、磁卡、发卡机系统等一切辅材)、运输费、安装以及开孔损坏门的维修更换费用、税金等一切费用。

12、服务要求：

12.1在门锁安装过程中，导致门损坏或门不能继续使用的，由供应商承担门的修复或换新的费用。施工完毕后，供应商需对施工场地进行清扫与保洁工作，在竣工验收前确保项目场地满足采购人的使用要求。

12.2按国家法律规定和合同约定进行质保及售后服务

13、验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)的要求进行验收；验收合格后提供完整的《竣工验收资料》给予采购人备案，竣工图纸须提供纸质及电子版。其他未尽事宜，应按照《四川轻化工大学采购项目验收管理办法》、《四川轻化工大学修缮工程管理办法(试行)》的要求进行验收。
说明：本章中以“★”标示的内容为本次采购项目的实质性要求，供应商如不满足将作无效响应处理。
